ТЕСТ-ПЛАН

<Название проекта / релиза>

Как показать и скрыть подсказки

Подсказки к каждому пункту спрятаны скрытым текстом. Быстрое переключение: Ctrl+Shift+8 в Windows или Cmd+8 на Mac — это кнопка ¶ на вкладке «Главная». Она показывает подсказки вместе со служебными знаками.

Чтобы видеть только подсказки, без точек и значков абзацев: Файл → Параметры → Экран → отметить «Скрытый текст».

Скрытые подсказки не выводятся на печать и не мешают заполнению. Удалять их перед отправкой документа не нужно.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Документ | Тест-план |
| Проект | <название> |
| Версия документа | 1.0 |
| Автор | <ФИО, роль> |
| Дата создания | <ДД.ММ.ГГГГ> |
| Согласовано | <ФИО, роль> |
| Статус | Черновик / На согласовании / Утверждён |

ПОДСКАЗКА. Титульная таблица — паспорт документа.

Версия документа обязательна: тест-план меняется по ходу проекта, и все участники должны понимать, какую редакцию обсуждают. При каждом значимом изменении увеличивай номер: 1.0 → 1.1.

Статус «Утверждён» ставится только после согласования. До этого документ может меняться без предупреждения, и ссылаться на него как на договорённость нельзя.

Чем тест-план отличается от мастер тест-плана: этот документ описывает один релиз или проект. Мастер тест-план задаёт общие правила тестирования для всего продукта, а частные тест-планы им следуют.

Содержание

Содержание	2

1. Введение и цели тестирования	3

2. Объект тестирования	3

3. Область тестирования	3

3.1 Что тестируем (in scope)	3

3.2 Что НЕ тестируем (out of scope)	3

4. Стратегия тестирования	3

4.1 Уровни тестирования	3

4.2 Виды тестирования	3

4.3 Подход и техники тест-дизайна	3

5. Критерии входа и выхода	4

5.1 Критерии входа (entry criteria)	4

5.2 Критерии выхода (exit criteria)	4

5.3 Критерии приостановки и возобновления	4

6. Тестовое окружение	4

7. Тестовые данные	4

8. Инструменты	4

9. Роли и ответственные	5

10. Расписание	5

11. Риски и меры	5

12. Отчётность	5

13. Приложения	6

После открытия в Word: правый клик по оглавлению → «Обновить поле».

1. Введение и цели тестирования

ПОДСКАЗКА. Раздел отвечает на вопрос «зачем этот документ и чего мы хотим добиться». Пиши коротко, 3–5 предложений.

Хорошая цель — проверяемая. Не «протестировать продукт», а «подтвердить, что новый модуль оплаты корректно обрабатывает карты Visa, Mastercard и МИР и не сломал существующее оформление заказа».

Помни: цель тестирования — дать информацию о качестве для решения о релизе, а не «найти все баги». Найти все невозможно — это принцип исчерпывающего тестирования.

<Цель тестирования данного релиза — ...>

2. Объект тестирования

ПОДСКАЗКА. Что именно тестируется: название продукта, конкретная версия или сборка, какие модули затронуты изменениями.

Версия критична — план пишется под конкретный релиз, и через месяц должно быть понятно, к какой сборке он относился.

Ссылка на требования обязательна. Без неё непонятно, с чем сверять ожидаемые результаты. Сюда кладут ссылки на ТЗ, задачи в трекере, макеты в Figma, критерии приёмки.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Продукт | <название> |
| Версия / сборка | <номер> |
| Затронутые модули | <перечислить> |
| Ссылка на требования | <ссылка на ТЗ, задачи, макеты> |

3. Область тестирования

ПОДСКАЗКА. Раздел определяет границы работы: что входит в проверки, а что сознательно исключено. Это договорённость со всей командой, поэтому формулировки должны быть однозначными.

3.1 Что тестируем (in scope)

ПОДСКАЗКА. Перечень функциональности, которая входит в объём проверок.

Будь конкретен. Не «корзина», а «добавление, удаление, изменение количества товаров в корзине; пересчёт суммы; применение промокода».

Этот список потом становится основой для чек-листов и тест-кейсов: каждый пункт здесь должен быть чем-то покрыт.

- <Модуль / функциональность 1>

- <Модуль / функциональность 2>

- <Модуль / функциональность 3>

3.2 Что НЕ тестируем (out of scope)

ПОДСКАЗКА. Самый важный раздел документа для тебя лично. Если функциональность записана сюда, за пропущенный в ней баг с тебя не спросят — ты заранее согласовал, что её не проверяешь.

У каждого исключения ОБЯЗАТЕЛЬНО указывай причину. Типичные: не затронута изменениями релиза; нет тестового окружения, например доступа к боевой платёжной системе; покрыто автотестами; вне зоны ответственности команды.

Пустой раздел out of scope — плохой знак. Так почти не бывает, значит его просто не подумали заполнить.

| Что исключено | Причина |
| --- | --- |
| <Функциональность> | <Не затронута изменениями / нет окружения / покрыто автотестами> |

4. Стратегия тестирования

ПОДСКАЗКА. Раздел отвечает на вопрос «как именно мы будем тестировать»: на каких уровнях, какими видами, какими техниками. Он показывает, что проверки построены систематически, а не придуманы наугад.

4.1 Уровни тестирования

ПОДСКАЗКА. Какие уровни применяются и кто отвечает за каждый.

Unit (модульное) — проверка отдельных функций и классов в изоляции. Пишут и запускают разработчики.

Интеграционное, часто через API — проверка стыков между модулями и сервисами.

Системное — продукт целиком как единая система.

Приёмочное — проверка заказчиком или владельцем продукта на соответствие реальным потребностям.

Обязательно указывай исполнителя. Иначе окажется, что unit-тесты «должен был кто-то», но не сделал никто.

- Модульное (unit) — зона ответственности разработчиков

- Интеграционное (API) — <кто выполняет>

- Системное — <кто выполняет>

- Приёмочное — <кто выполняет>

4.2 Виды тестирования

ПОДСКАЗКА. Какие виды тестирования применяются в этом релизе.

Отмечай честно. Если нагрузочное не проводится, пиши «Нет» — это тоже важная информация для решения о релизе.

Для регресса укажи объём. Mini — только критичные флоу, делается часто. Targeted — только затронутые изменениями области. Full — всё подряд, для крупных релизов.

Выбор объёма зависит от масштаба изменений и от времени, которое есть.

| Вид | Применяем | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Функциональное | Да / Нет |  |
| Регрессионное | Да / Нет | Объём: mini / targeted / full |
| Смоук | Да / Нет |  |
| API | Да / Нет |  |
| Кроссбраузерное | Да / Нет | Список браузеров — в разделе 6 |
| Нагрузочное | Да / Нет |  |
| Безопасность | Да / Нет |  |
| Локализация | Да / Нет |  |

4.3 Подход и техники тест-дизайна

ПОДСКАЗКА. Какими техниками строятся проверки.

Эквивалентное разбиение и анализ граничных значений — для полей ввода с диапазонами.

Таблица принятия решений — для логики с несколькими условиями: скидки, доступы, правила.

Переходы состояний — для объектов со статусами: заказ, заявка, подписка.

Попарное тестирование — для матрицы окружений, выигрыш начинается с трёх параметров и более.

Исследовательское тестирование — укажи, сколько часов на него заложено, иначе его вытеснят формальные проверки.

- Эквивалентное разбиение и анализ граничных значений — для полей ввода

- Таблица принятия решений — для логики с несколькими условиями

- Переходы состояний — для объектов со статусами

- Попарное тестирование — для матрицы окружений

- Исследовательское тестирование — <сколько часов заложено>

5. Критерии входа и выхода

ПОДСКАЗКА. Раздел задаёт формальные границы тестирования во времени: когда начинаем, когда заканчиваем, когда ставим на паузу. Без него тестирование либо начинается на сломанной сборке, либо не заканчивается никогда.

5.1 Критерии входа (entry criteria)

ПОДСКАЗКА. При каких условиях тестирование вообще начинается.

Защищает от ситуации, когда тебе отдают заведомо сломанную сборку, а потом спрашивают, почему тестирование так затянулось.

Если критерии не выполнены — ты вправе не начинать и должен сообщить об этом команде.

- Сборка развёрнута на тестовом стенде и доступна

- Смоук-тесты пройдены успешно

- Требования согласованы и не меняются

- Тестовые данные подготовлены

5.2 Критерии выхода (exit criteria)

ПОДСКАЗКА. При каких условиях тестирование считается законченным. Без этого раздела тестирование бесконечно: всегда можно проверить что-то ещё.

Критерии должны быть измеримыми. Не «всё протестировано», а «выполнено не менее 95% запланированных проверок; нет открытых Blocker и Critical; все Major исправлены или согласованы к переносу».

Выполнение критериев выхода не означает, что багов нет. Оно означает, что достигнут договорённый уровень риска. Это прямое следствие принципа «тестирование показывает наличие дефектов, но не доказывает их отсутствие».

- Выполнено не менее <N>% запланированных проверок

- Нет открытых дефектов уровня Blocker и Critical

- Все дефекты уровня Major либо исправлены, либо согласованы к переносу

- Отчёт о тестировании подготовлен и отправлен

5.3 Критерии приостановки и возобновления

ПОДСКАЗКА. Когда тестирование ставится на паузу и когда возобновляется.

Приостанавливают, если продолжать бессмысленно: упал стенд, блокирующий баг в основном сценарии не пускает дальше, сборка не проходит смоук.

Раздел защищает от траты времени на проверки, которые всё равно придётся переделывать после исправления.

- Приостанавливаем: недоступен стенд, блокирующий дефект в основном сценарии, сборка не проходит смоук

- Возобновляем: причина устранена, установлена новая сборка, смоук пройден

6. Тестовое окружение

ПОДСКАЗКА. Где и на чём тестируем: стенд с адресом, браузеры с версиями, операционные системы, устройства, база данных и доступ к ней, тестовые учётки по ролям.

Если матрица окружений большая — много браузеров, ОС и устройств, — укажи, что используется попарное тестирование, и приложи получившийся набор комбинаций.

Учётки заведи под каждую роль: покупатель, менеджер, администратор. Без них не проверить разграничение доступа.

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Стенд | <URL> |  |
| Браузеры | <Chrome ..., Safari ..., Firefox ...> |  |
| Операционные системы | <Windows 11, macOS ..., Android ..., iOS ...> |  |
| Устройства | <десктоп, мобильные> |  |
| База данных | <тип, доступ> |  |
| Учётные записи | <роли и тестовые аккаунты> |  |

7. Тестовые данные

ПОДСКАЗКА. Откуда берутся данные для проверок, как готовятся и что с ними происходит после прогона.

Источники: генерация, обезличенная копия продовой базы, ручное создание.

Никогда не используй реальные персональные данные пользователей.

Укажи, кто готовит данные и к какому сроку. Неготовые данные — одна из частых причин срыва сроков тестирования.

- Источник данных: <генерация / обезличенная копия прод-БД / вручную>

- Подготовка: <как и кем>

- Очистка после прогона: <как>

8. Инструменты

ПОДСКАЗКА. Чем пользуется команда.

Трекер дефектов — Jira, YouTrack. Хранилище тест-документации — TestRail, Qase, Confluence, Excel. API — Postman, Swagger UI. Базы данных — DBeaver, pgAdmin. Логи и сетевой трафик — DevTools браузера, Charles.

Раздел нужен, чтобы новый человек в первый же день знал, какие доступы запросить.

| Назначение | Инструмент |
| --- | --- |
| Управление задачами и дефектами | <Jira / YouTrack / ...> |
| Хранение тест-документации | <Confluence / TestRail / Qase / Excel> |
| Тестирование API | <Postman / Swagger UI> |
| Работа с БД | <DBeaver / pgAdmin> |
| Снятие логов и трафика | <DevTools / Charles> |

9. Роли и ответственные

ПОДСКАЗКА. Кто за что отвечает. Главная цель раздела — чтобы не возникало вопроса «а кто должен был это сделать».

Особенно важно разделить: severity ставит QA, priority — владелец продукта.

Решение о выпуске принимает владелец продукта на основании информации от QA, а не сам QA. Тестировщик даёт рекомендацию и честно описывает риски.

| Роль | ФИО | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| QA-инженер |  | Тест-дизайн, прогон, дефекты |
| QA-лид |  | План, приоритеты, отчётность |
| Разработчик |  | Исправление дефектов |
| Аналитик |  | Требования и уточнения |
| Владелец продукта |  | Приоритеты дефектов, решение о релизе |

10. Расписание

ПОДСКАЗКА. Этапы с датами и ответственными.

Тестирование почти всегда в конце цепочки и получает сдвиги сроков от всех предыдущих этапов. Поэтому указывай зависимости: «основное тестирование начинается после получения сборки, не ранее ДД.ММ».

Если разработка задержалась на три дня, а дата релиза не сдвинулась, это нужно явно зафиксировать в разделе рисков, а не молча работать ночами.

| Этап | Начало | Окончание | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ требований |  |  |  |
| Тест-дизайн |  |  |  |
| Подготовка окружения и данных |  |  |  |
| Смоук |  |  |  |
| Основное тестирование |  |  |  |
| Регресс |  |  |  |
| Отчёт и завершение |  |  |  |

11. Риски и меры

ПОДСКАЗКА. Что может пойти не так и что делаем, чтобы смягчить последствия.

Для каждого риска: вероятность, влияние и конкретная мера.

Мера должна быть действием, а не пожеланием. Не «надеемся, что стенд будет работать», а «заранее согласовать дежурство DevOps на время регресса».

Типичные риски тестирования: сдвиг сроков разработки, нестабильное окружение, изменение требований в процессе, нехватка людей.

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Сдвиг сроков разработки | Средняя | Высокое | Приоритизировать критичные флоу, сократить регресс до mini |
| Нестабильное тестовое окружение | Средняя | Высокое | Заранее согласовать поддержку DevOps |
| Изменение требований в ходе тестирования | Высокая | Среднее | Фиксировать версию требований, изменения — через отдельную задачу |

12. Отчётность

ПОДСКАЗКА. Как и когда команда узнаёт о ходе тестирования.

Ежедневно — короткий статус в канале команды: что пройдено, что блокирует.

По завершении — отчёт о тестировании (test summary report): что проверено и что нет, какие дефекты найдены и в каком они состоянии, рекомендация по релизу.

Не путай отчёт с тест-планом: план пишется ДО тестирования и описывает, как будем работать. Отчёт пишется ПОСЛЕ и описывает, что получилось.

- Ежедневно: краткий статус в канале команды — что пройдено, что блокирует

- По завершении этапа: отчёт о тестировании (test summary report)

- Метрики: количество выполненных проверок, найденных дефектов по уровням, процент прохождения

13. Приложения

ПОДСКАЗКА. Ссылки на связанные артефакты: чек-листы, тест-кейсы, требования.

Матрица покрытия (traceability matrix) — таблица, где видно, какое требование каким тестом проверяется. По ней легко найти требования, которые ничем не покрыты.

Тест-план не дублирует эти документы, а связывает их вместе.

- Чек-листы и тест-кейсы: <ссылка>

- Требования: <ссылка>

- Матрица покрытия: <ссылка>