МАСТЕР ТЕСТ-ПЛАН

<Название продукта / программы>

Master Test Plan (MTP)

Как показать и скрыть подсказки

Подсказки к каждому пункту спрятаны скрытым текстом. Быстрое переключение: Ctrl+Shift+8 в Windows или Cmd+8 на Mac — это кнопка ¶ на вкладке «Главная». Она показывает подсказки вместе со служебными знаками.

Чтобы видеть только подсказки, без точек и значков абзацев: Файл → Параметры → Экран → отметить «Скрытый текст».

Скрытые подсказки не выводятся на печать и не мешают заполнению. Удалять их перед отправкой документа не нужно.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Документ | Мастер тест-план |
| Продукт / программа | <название> |
| Версия документа | 1.0 |
| Автор | <ФИО, роль> |
| Дата создания | <ДД.ММ.ГГГГ> |
| Период действия | <с какого по какой релиз / квартал> |
| Согласовано | <QA-лид, руководитель разработки, владелец продукта> |
| Статус | Черновик / На согласовании / Утверждён |

ПОДСКАЗКА. Титульная таблица — паспорт документа.

Период действия — ключевое отличие от обычного тест-плана. Мастер тест-план живёт долго: квартал, год или всё время жизни продукта. Укажи, когда документ пересматривается, иначе через год он будет описывать процессы, которых уже нет.

Согласование с руководством обязательно. Без подписей мастер тест-план — просто пожелания QA, которые никто не обязан выполнять.

# Чем мастер тест-план отличается от тест-плана

ПОДСКАЗКА. Это разные по охвату документы, и путать их на собеседовании не стоит.

Короткая формула: мастер тест-план отвечает на вопрос «как у нас в принципе устроено тестирование», а тест-план — «что и как мы тестируем в этот раз».

|  | Мастер тест-план | Тест-план |
| --- | --- | --- |
| Охват | Весь продукт или программа проектов | Один релиз, проект или этап |
| Горизонт | Долгосрочный: квартал, год, всё время жизни продукта | Короткий: спринт, релиз |
| Отвечает на вопрос | Как у нас в принципе устроено тестирование | Что и как тестируем в этот раз |
| Содержит | Стратегию, процессы, стандарты, роли, распределение уровней тестирования | Конкретный объём работ, сроки, окружения, критерии |
| Меняется | Редко | К каждому релизу |
| Кто пишет | QA-лид, менеджер по качеству | QA-лид или senior QA |

Связь между ними: мастер тест-план — зонтичный документ. Частные тест-планы наследуют его стратегию и уточняют детали под конкретный релиз. Если MTP говорит «регресс автоматизируем», то тест-план релиза говорит «в этом релизе прогоняем 340 автотестов, срок — два дня».

# Содержание

После открытия в Word: правый клик по оглавлению → «Обновить поле».

# 1. Назначение документа

ПОДСКАЗКА. Для кого документ, какую задачу решает и кто обязан ему следовать.

Мастер тест-план не описывает конкретный релиз — он задаёт правила, по которым пишутся все частные тест-планы.

Пропиши приоритет: если частный тест-план противоречит мастер-плану, действует мастер-план, если отдельно не согласовано иное.

<Настоящий документ определяет общий подход к обеспечению качества продукта ... и является обязательным для всех команд, участвующих в разработке.>

# 2. Область действия

ПОДСКАЗКА. Какие продукты и системы регулирует документ, а какие нет. Границы должны быть однозначными, иначе каждая команда будет решать сама, касается ли её этот документ.

## 2.1 Продукты и системы в охвате

ПОДСКАЗКА. Какие системы, сервисы и приложения покрывает документ.

В микросервисной архитектуре перечисли сервисы по отдельности. У них могут быть разные команды, но правила качества — единые.

- <Система / сервис 1>

- <Система / сервис 2>

- <Мобильное приложение>

## 2.2 Вне охвата

ПОДСКАЗКА. Что документ не регулирует и почему. Например: сторонние интеграции, за качество которых отвечает поставщик; внутренние инструменты команды, не доступные пользователям.

- <Что не покрывается этим документом и почему>

# 3. Цели и политика качества

ПОДСКАЗКА. Что для компании значит «качественный продукт», выраженное в числах.

Каждая цель обязана иметь метрику и целевое значение, иначе её невозможно проверить. Не «продукт должен быть стабильным», а «доля релизов без отката не менее 95%».

Цели задаёт QA-лид вместе с бизнесом. По сути это договорённость о том, какой уровень риска компания считает приемлемым.

| Цель | Метрика | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие критичных дефектов на проде | Blocker + Critical в проде за релиз | 0 |
| Стабильность релизов | Доля релизов без отката | не менее 95% |
| Покрытие критичных сценариев | Доля критичных флоу под автотестами | не менее 80% |
| Скорость обратной связи | Время прогона смоука | не более 15 минут |

# 4. Общая стратегия тестирования

ПОДСКАЗКА. Базовые принципы и распределение работы, одинаковые для всех команд и всех релизов. Частные тест-планы берут стратегию отсюда и не придумывают свою.

## 4.1 Подход

ПОДСКАЗКА. Принципы, на которых строится тестирование во всей организации.

Shift-left (сдвиг влево) — тестировщик подключается на этапе требований, а не когда код уже написан.

Пирамида тестирования — основная масса проверок на нижних быстрых уровнях: unit и API. UI-автотесты — только для критичных сквозных сценариев, потому что они медленные и хрупкие.

Риск-ориентированный подход — глубина проверок пропорциональна критичности модуля. Платёжный модуль тестируется глубже, чем страница «О компании».

- Shift-left: тестировщик подключается на этапе требований, статическое тестирование обязательно

- Пирамида тестирования: основная масса проверок — на уровне unit и API, UI-автотесты только для критичных сквозных сценариев

- Раннее тестирование: дефект в требованиях дешевле дефекта на проде на порядки

- Риск-ориентированный подход: глубина проверок пропорциональна критичности модуля

## 4.2 Распределение уровней тестирования

ПОДСКАЗКА. Кто выполняет каждый уровень, насколько он автоматизирован и когда запускается.

Эта таблица — фактически описание пирамиды тестирования конкретной компании.

Раздел снимает частый конфликт «почему QA не нашёл баг, который должны были поймать unit-тесты»: видно, чья это была зона.

| Уровень | Кто выполняет | Автоматизация | Когда запускается |
| --- | --- | --- | --- |
| Модульное (unit) | Разработчики | Полная | Каждый коммит, в CI |
| Интеграционное (API) | QA + разработчики | Высокая | Каждая сборка, в CI |
| Системное | QA | Частичная | Перед релизом |
| UI / E2E | QA | Только критичные флоу | Перед релизом |
| Приёмочное | Владелец продукта | Нет | Перед выпуском |

## 4.3 Виды тестирования и периодичность

ПОДСКАЗКА. Какие виды тестирования и как часто проводятся на уровне всего продукта, а не отдельного релиза.

Например, полный регресс — не каждый релиз, а раз в квартал. Нагрузочное — перед пиковыми периодами, вроде распродаж.

Частные тест-планы берут отсюда базовый набор и добавляют специфичное для конкретного релиза.

| Вид | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Смоук | Каждая сборка | Автоматизация / CI |
| Регресс (mini) | Каждый релиз | QA |
| Регресс (full) | Крупные релизы, не реже раза в квартал | QA |
| Нагрузочное | Перед пиковыми периодами и при изменении архитектуры | QA / DevOps |
| Безопасность | Не реже раза в полгода и при работе с платежами | Внешний аудит / QA |
| Кроссбраузерное | При изменениях в интерфейсе | QA |

# 5. Организация и роли

ПОДСКАЗКА. Структура ответственности за качество во всей организации.

Главная мысль, которую документ должен закрепить: за качество отвечает вся команда, а QA отвечает за достоверную информацию о качестве.

Разработчики отвечают за unit-тесты и исправление дефектов, DevOps — за окружения, владелец продукта — за решение о выпуске.

| Роль | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Менеджер по качеству / QA-лид | Мастер тест-план, стандарты, метрики, развитие команды |
| QA-инженер | Тест-дизайн, прогон, дефекты, тест-документация релиза |
| QA-автоматизатор | Разработка и поддержка автотестов, интеграция с CI |
| Разработчик | Модульные тесты, исправление дефектов, код-ревью |
| DevOps | Тестовые окружения, CI/CD, мониторинг |
| Аналитик | Требования, критерии приёмки |
| Владелец продукта | Приоритеты дефектов, решение о выпуске |

# 6. Процессы и стандарты

ПОДСКАЗКА. Единые правила работы для всех команд. Без них каждая команда изобретает свой процесс, и через год документация и дефекты разных команд становятся несовместимыми.

## 6.1 Definition of Done

ПОДСКАЗКА. Definition of Done (определение готовности) — единый для всех команд чек-лист условий, при которых задача считается завершённой.

Без него «готово» у разработчика означает «код написан», а у QA — «проверено и работает». DoD снимает этот конфликт.

Для тестировщика это главная формальная защита: если пункт «протестировано» есть в DoD, задачу нельзя закрыть без тебя.

- Код написан и прошёл ревью

- Модульные тесты написаны и проходят

- Функциональность протестирована, дефекты уровня Critical и выше закрыты

- Тест-документация обновлена

- Задача развёрнута на стенде и проверена

## 6.2 Работа с дефектами

ПОДСКАЗКА. Единые правила работы с багами: где заводятся, какие поля обязательны, кто ставит severity и priority, жизненный цикл статусов, сроки исправления.

SLA (Service Level Agreement, соглашение об уровне сервиса) — за сколько времени команда обязуется исправить дефект каждого уровня.

Единые правила нужны, чтобы баг, заведённый одной командой, был понятен другой без дополнительных вопросов.

- Трекер: <Jira / YouTrack>

- Обязательные поля баг-репорта: заголовок по формуле, окружение, шаги, фактический и ожидаемый результат, severity, вложения

- Severity ставит QA, priority — владелец продукта

- Жизненный цикл: New → Assigned → In Progress → Fixed → Verified → Closed

- SLA на исправление: Blocker — <N> часов, Critical — <N> часов, Major — <N> дней

## 6.3 Тест-документация

ПОДСКАЗКА. Где хранится документация и как оформляется.

Чек-листы — для быстро меняющегося функционала: их дёшево поддерживать. Тест-кейсы — для критичных и регрессионных сценариев, где важна воспроизводимость.

Требования к оформлению должны быть одинаковыми для всех. Иначе через год документация превращается в набор несовместимых форматов, которыми никто не пользуется.

- Хранилище: <TestRail / Qase / Confluence / репозиторий>

- Чек-листы — для быстро меняющегося функционала

- Тест-кейсы — для критичных и регрессионных сценариев

- Требование к оформлению: ожидаемый результат пишется до прогона, один кейс — одна проверка

# 7. Окружения и конфигурации

ПОДСКАЗКА. Какие среды есть, для чего каждая и какие на ней ограничения.

Особенно важно зафиксировать правила для прода: только чтение, смоук на тестовых аккаунтах, мониторинг. Деструктивные операции с реальными данными запрещены.

Отдельно укажи, как поддерживается соответствие stage и прода. Расхождение конфигураций — частая причина багов, которые «на тесте не воспроизводились».

| Среда | Назначение | Особенности и ограничения |
| --- | --- | --- |
| DEV | Разработка | Нестабильна, тестирование не ведётся |
| QA / Test | Основное тестирование | Фейковые данные, полный доступ к БД и логам |
| Stage / Pre-prod | Регресс и приёмка | Конфигурация максимально близка к проду |
| PROD | Боевая среда | Только чтение, смоук на тестовых аккаунтах, мониторинг. Деструктивные операции запрещены |

# 8. Управление рисками

ПОДСКАЗКА. Долгосрочные риски процесса тестирования на уровне продукта, а не конкретного релиза.

Здесь не «стенд упадёт во вторник», а системные проблемы: деградация автотестов, нехватка людей на пиковых релизах, расхождение окружений.

Для каждого риска — конкретная мера снижения, выраженная действием.

| Риск | Вероятность | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Нехватка ресурсов QA на пиковых релизах | Средняя | Высокое | Приоритизация по рискам, привлечение разработчиков к проверкам |
| Деградация автотестов, падение доверия к прогону | Средняя | Высокое | Регулярный разбор нестабильных тестов, владелец у каждого набора |
| Расхождение тестового окружения с продом | Высокая | Высокое | Регулярная синхронизация конфигураций, обезличенная копия данных |
| Отсутствие или нечёткость требований | Высокая | Среднее | Обязательное статическое тестирование требований до разработки |

# 9. Метрики и отчётность

ПОДСКАЗКА. Как измеряется эффективность тестирования.

Плотность дефектов показывает проблемные модули.

Доля дефектов, найденных на проде, — главная метрика эффективности QA. Чем она ниже, тем лучше тестирование ловит баги до пользователей.

Процент переоткрытых дефектов показывает качество исправлений.

Важно: метрики нужны для улучшения процесса, а не для оценки людей. Если по ним начнут оценивать сотрудников, их начнут подгонять, и они перестанут что-либо показывать.

| Метрика | Как считается | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Плотность дефектов | Дефекты на модуль или на релиз | Каждый релиз |
| Доля дефектов, найденных на проде | Прод / (прод + тест) | Ежемесячно |
| Время прогона регресса | Часы | Каждый релиз |
| Покрытие критичных флоу | Процент | Ежеквартально |
| Процент переоткрытых дефектов | Reopened / всего | Ежемесячно |

Отчётность: статус по релизу — после каждого этапа; сводка по метрикам — ежемесячно; пересмотр настоящего документа — не реже раза в полгода.

# 10. Связанные документы

ПОДСКАЗКА. Ссылки на частные тест-планы релизов, шаблоны документации, регламенты. Мастер тест-план — вершина иерархии документов, отсюда должно быть видно всё остальное.

- Частные тест-планы релизов: <ссылка>

- Шаблоны тест-кейсов, чек-листов, баг-репортов: <ссылка>

- Требования и критерии приёмки: <ссылка>

- Регламент работы с дефектами: <ссылка>

# 11. Согласование

ПОДСКАЗКА. Кто утвердил документ. Мастер тест-план без подписей руководства — просто пожелания QA, которые никто не обязан выполнять. Согласование делает правила обязательными для всех команд.

| Роль | ФИО | Дата и подпись |
| --- | --- | --- |
| QA-лид |  |  |
| Руководитель разработки |  |  |
| Владелец продукта |  |  |